| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI Số:......./BC-BGĐ (Dự thảo) | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025 |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2024-2025

KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2025-2026

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2024 - 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.

- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, kịp thời của HĐQT.

- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu niên độ. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật.

- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

- Cán bộ nhân viên và người lao động trong công ty không ngừng đổi mới, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- Đối với sản xuất sắn:

+ Thu mua nguyên liệu khó khăn: Do sự cạnh tranh gay gắt với các nhà máy trong khu vực, năng suất và sản lượng sắn củ tươi nội vùng giảm, vận chuyển khó khăn...

+ Thị trường tiêu thụ rất khó khăn:

Giá bán giảm rất sâu so với niên độ trước. Nhu cầu của Trung Quốc giảm đáng kể do suy thoái kinh tế. Lượng hàng tồn kho tại Trung Quốc và Việt Nam luôn ở mức cao.

Một số nhà máy trong Tây Ninh đã kéo dài SX do mua được nhiều sắn củ tươi từ Campuchia, vào vụ sản xuất sớm nên nguồn cung tăng dẫn đến giá bán giảm, tiêu thụ chậm, cạnh tranh hết sức gay gắt về giá và chất lượng.

Trung Quốc lập nhiều hàng rào kỹ thuật nên việc tiêu thụ phát sinh nhiều chi phí, giao hàng bị chậm.

Cơ quan quản lý xuất khẩu của Việt Nam gây nhiều khó khăn cho việc cấp C/O dẫn đến phát sinh chi phí bán hàng.

+ Thị trường tiêu thụ bã sắn khô cũng giảm mạnh cả về lượng và giá do ảnh hưởng của ngành chăn nuôi giảm sút.

Vì vậy, sản xuất mặt hàng tinh bột sắn hiệu quả không cao như kỳ vọng.

- Đối với sản xuất giấy:

+ Thu mua nguyên liệu khó khăn: Giá tăng cao do sản lượng vùng gần giảm mạnh, phải thu mua vùng xa, cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác, chi phí vận chuyển tăng.

+ Giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, như: Xút, mầu, lưu huỳnh, điện...

+ Thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy đế, giấy vàng mã khó khăn, do nhu cầu của Đài Loan không tăng, khách hàng Đài Loan liên tục yêu cầu giảm giá, đòi hỏi tăng chất lượng. Các nhà máy sản xuất giấy đế trong nước giảm giá để bán hàng và cạnh tranh trực tiếp giá bán với Công ty.

+ Ảnh hưởng của cơn bão số 10, gây thiệt hại về tài sản cũng như phải dừng sản xuất làm giảm sản lượng vào tháng cuối của niên độ.

- Đối với gia công:

+ Nhà máy Phú Thịnh dừng sản xuất do chưa tìm được đối tác mới.

+ Nhà máy gia công Nguyễn Phúc: Đơn hàng ít, không đủ sản xuất. Ngoài ra, đối tác cung cấp đơn hàng và phụ liệu không kịp thời.

II. KẾT QUẢ SX-KD

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Cùng kỳ | So sánh % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KH | Cùng kỳ |
| 1 | Sản lượng | Tấn |  |  |  |  |  |
| - | Giấy đế | Tấn | 21.600 | 21.608 | 20.716 | 100 | 104 |
| - | Giấy vàng mã XK | Tấn | 3.260 | 3.116 | 2.980 | 96 | 104 |
| - | Tinh bột sắn | Tấn | 32.250 | 32.418 | 32.569 | 101 | 99,5 |
| - | Bã sắn khô | Tấn | 5.550 | 5.500 | 6.597 | 100 | 83 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 618 | 656 | 592 | 106 | 111 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 21,4 | 16,9 | 23 | 100%PS | 100%PS |
| 4 | XK trực tiếp | Tr. USD | 15,4 | 13,6 | 15,4 | 88 | 88 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 40 | 50,4 | 31 | 126 | 162 |
| 6 | Thu nhập BQ | Trđ/ng/th | 12,5 | 12,6 | 11,7 | 101 | 107 |

2. Phát triển Công ty

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán khoảng 600 tỷ đồng.

- Giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tương đối ổn định. Vốn của cổ đông được bảo toàn.

3. Kết quả thực hiện công tác tổ chức nhân sự, tư tưởng

3.1. Công tác đánh giá chất lượng lao động:

Trong niên độ vừa qua, công tác đánh giá chất lượng lao động đã có những chuyển biến tích cực, đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý lao động tại các đơn vị. Kết quả đã tìm ra được những cá nhân tiêu biểu, có ý chí, có quyết tâm để điều động bổ nhiệm làm những vị trí quản lý cao hơn. Đồng thời cũng đã đề xuất xử lý hạ cấp một số cá nhân làm quản lý có tư tưởng bảo thủ, không chịu đổi mới. Ngoài ra cũng cho thôi việc một số công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng suất lao động thấp.

3.2. Công tác tuyển dụng:

HĐQT đã chỉ đạo và Ban giám đốc triển khai nhiều biện pháp tuyển dụng mới, quyết liệt hơn. Do đó, công ty cơ bản đã tuyển dụng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng lao động theo mục tiêu đề ra. Cụ thể trong niên độ đã tuyển được 08 lao động có trình độ đại học và cao đẳng đang được bố trí làm kế toán, đào tạo kỹ thuật ở các nhà máy trong Công ty

Tuy nhiên, ở một vài thời điểm công tác tuyển dụng bị dậm chân tại chỗ, không có sự thay đổi, không tuyển được lao động theo yêu cầu kể cả lao động có trình độ và lao động phổ thông, dẫn đến còn nhà máy thiếu lao động, không có người để đào tạo.

3.3. Công tác quy hoạch, đào tạo:

HĐQT đã chỉ đạo và Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy hoạch, đào tạo theo đúng quy trình. Kết quả số lượng cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo đã cao hơn những năm trước, có nguồn bổ sung vào các vị trí quản lý tại các phòng và nhà máy.

Mặc dù vậy, có thời điểm chưa thực hiện đúng quy trình đào tạo. Cá nhân được đào tạo bị rút ngắn thời gian, không đi hết các công đoạn sản xuất, do đó một số cá nhân sau khi được bổ nhiệm chưa đáp ứng tốt các yêu cầu công việc.

3.4. Công tác điều động, luân chuyển:

Trong niên độ vừa qua, HĐQT đã phê duyệt và chấp thuận bổ nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt cấp cao như chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý dự án và cán bộ chủ chốt các phòng chức năng và các nhà máy. Kết quả đa số các đồng chí được bổ nhiệm có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tình hình sản xuất của Công ty được duy trì ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, một số vị trí bổ nhiệm còn gượng ép, chưa đủ thời gian đào tạo nên không hoàn thành nhiệm vụ bị hạ cấp.

3.5. Công tác tư tưởng:

Trong niên độ, Ban giám đốc đã triển khai các nội dung tuyên truyền như: "Tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành ổn định và phát triển Công ty theo lời Bác dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên"; Thực hiện nghiêm khẩu hiệu "Chất lượng - uy tín - hiệu quả"; và tinh thần  3 quyết “Quyết chí – Quyết tâm – Quyết liệt”. Do đó, tư tưởng của hầu hết người lao động trong công ty có sự chuyển biến tích cực, cùng nhau thi đua nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ góp phần giành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đai hội cổ đông đã đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng ban, nhà máy, cá nhân chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt dẫn đến kết quả đạt được chưa cao.

4. Thực hiện các dự án, phương án

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban quản lý dự án,  thành phần tham gia là ban giám đốc Công ty và các trưởng phòng chức năng. Ban giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, gắn nhiệm vụ tìm kiếm dự án là 1 trong 4 nhiệm vụ quan trọng của ban giám đốc Công ty.

- Đối với việc khôi phục hoạt động của các nhà máy đang khó khăn: Đang tích cực tìm hiểu các đối tác, thị trường để xây dựng và triển khai các phương án khôi phục hoạt động của hai nhà máy đang khó khăn là nhà máy gia công Phú Thịnh, nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

- Về dự án mới: Đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty. Đã đi tìm hiểu sâu nhiều dự án với sản phẩm tương đồng với sản xuất hiện nay của công ty. Tuy nhiên, các dự án này chưa thực sự phù hợp với công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban giám đốc Công ty đang tiếp tục tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thiện việc xây dựng dự án tiền khả thi.

5. Kết quả thực hiện công tác sản xuất

5.1. Kết quả thực hiện công tác thu mua nguyên liệu, nhiên liệu:

Ngay từ đầu niên độ, các đơn vị đã tự xây dựng phương án thu mua cho cả niên độ và từng tháng cụ thể. Mở rộng địa bàn thu mua, đa dạng hóa chủng loại nguyên liệu. Phân vùng thu mua cho các nhà máy, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn...Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu đầy đủ theo quy định.

Giá thu mua điều chỉnh linh hoạt sát với giá thị trường, không bị đại lý ép cấp ép giá, sản lượng tồn kho vừa phải đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào SX.

Kết quả thu mua nguyên nhiên liệu tại tất cả các nhà máy đều đạt sản lượng kế hoạch đề ra, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất liên tục, không có nhà máy nào phải dừng sản xuất do thiếu nguyên nhiên liệu.

Ngoài kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Giá mua nguyên nhiên liệu giấy cao hơn mức khoán, phải mua nhiều dăm, cây ở vùng xa. Việc xây dựng phương án thu mua nguyên liệu sắn vào các thời điểm khó khăn còn chưa chính xác, nguyên liệu sắn nội vùng mua được ít và chưa có nhiều giải pháp khắc phục triệt để.

5.2. Công tác sửa chữa máy móc thiết bị:

- Đối với mảng SX Giấy đế:

+ Máy móc thiết bị đã cơ bản được sửa chữa để hoạt động ổn định.

+ Đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục dứt điểm những tồn tại trong quá trình sản xuất.

+ Hàng tháng chỉ đạo BGĐ xây dựng các kế hoạch, phương án sửa chữa, cải tạo MMTB, duy trì ổn định MMTB. Đến nay các thiết bị đã hoạt động tương đối ổn định.

- Đối với mảng Giấy vàng mã: Trong niên độ Ban giám đốc đã nhiều lần làm việc với đối tác, làm công văn đôn đốc yêu cầu sửa chữa dứt điểm các thiết bị, không sửa chữa chắp vá như những năm trước nên thiết bị hoạt động tương đối ổn định.

- Đối với mảng SX tinh bột sắn + bã sắn: Việc sửa chữa lớn các thiết bị tốt trước khi vào vụ sản xuất vì vậy trong vụ máy móc thiết bị hoạt động tương đối ổn định, ít xảy ra sự cố, chi phí sửa chữa giảm so với những năm trước.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là:  Tiến độ sửa chữa máy móc thiết bị giấy giai đoạn 2 bị chậm. Ban giám đốc vẫn chưa thực sự quyết liệt dẫn đến đối tác gia công thực hiện chưa đầy đủ cam kết, vẫn còn thiết bị hỏng, thiếu phụ tùng thay thế làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy gia công.

5.3. Thực hiện tăng năng suất – chất lượng:

- Đối với mảng SX giấy đế:

+ Đã tập trung chỉ đạo tăng năng suất các loại giấy, kết quả quả hiện nay năng suất của giấy trúc bách phải đạt trên 10,5 tấn/dây chuyền/ngày, giấy phổ thông trên 16 tấn/ngày. Tỷ lệ giấy trúc bách luôn duy trì ở mức 40-50%, luôn ưu tiên tăng sản lượng trúc bách và giấy XK nếu thị trường tiêu thụ tốt.

+ Đã chủ động tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo  theo yêu cầu của khách hàng một cách hợp lý để giữ vững uy tín của Công ty. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chất lượng sản phẩm. HIện tại, chất lượng sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đối với mảng gia công:

+ Đã cương quyết với đối tác, chỉ tiếp nhận các đơn hàng trung bình, dễ, từ chối đơn hàng khó, ít loại hàng để thuận tiện cho việc gia công. Kết quả trong niên độ năng suất gia công đã tăng lên, hoạt động của nhà máy ổn định, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định hơn những năm trước.

+ Thường xuyên phát động phong trào thi đua tại nhà máy, đã tăng năng suất lao động, nhà máy luôn hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Đối với mảng chế biến tinh bột sắn + bã sắn:

+ Đã triển khai tập huấn về quy trình sản xuất niên vụ mới cho người lao động trực tiếp và cán bộ quản lý nhà máy sắn.

+ Đi tham quan, tìm hiểu, học hỏi các đơn vị sản xuất khác để cải tiến MMTB hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

+ Nhà máy đã duy trì MMTB hoạt động ổn định, đúng quy trình, đạt năng suất theo kế hoạch, độ trắng, độ ẩm đảm bảo theo các chỉ tiêu quy định, sản lượng vượt kế hoạch.

Một số hạn chế:

- Năng suất giấy đế vẫn chưa thực sự ổn định, chưa đồng đều giữa các nhà máy, vẫn còn có khách hàng phản hồi về chất lượng.

- Năng suất gia công hàng ngày chưa đạt kỳ vọng, còn thiếu sự quyết liệt với đối tác nên đơn hàng thường xuyên bị chậm, thiếu phụ liệu nên sản lượng cả năm không đạt kế hoạch đề ra.

- Chất lượng sản phẩm tinh bột sắn nhiều lô chưa đạt độ trắng, bị ngả vàng khi để lâu trong kho.

5.4. Giảm giá thành sản xuất:

Ban giám đốc đã nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp để giảm giá thành sản xuất, ban hành các quy trình thu mua nguyên liệu, quy trình chế biến, quy trình sản xuất mới phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả:

- Giấy đế + gia công vàng mã: Các nhà máy đều tập trung khắc phục các khâu chế biến, sửa chữa thiết bị nên giảm được định mức KTKT thấp hơn năm trước, mặt hàng nào cũng thực sự có lãi đảm bảo đạt tiêu chí lợi nhuận đã xây dựng.

- Tinh bột sắn + bã sắn: Các định mức KTKT đều giảm, giá thành SX giảm sâu so với cùng kỳ, giá thành SX bình quân trong niên độ đảm bảo, duy trì được lợi nhuận theo kế hoạch.

*Một số hạn chế:

- Giá mua nguyên nhiên liệu giấy cao nhất trong các năm gần đây, chưa tìm được nhiều biện pháp hiệu quả để giảm giá phù hợp.

- Định mức nguyên liệu sắn, củi một số thời điểm trong vụ vẫn còn cao.

5.5. Công tác thị trường tiêu thụ

- Ban giám đốc duy trì hoạt động của các tổ thị trường, giao nhiệm vụ cho các phó giám đốc phụ trách các mảng SX làm tổ trưởng để chủ động xây dựng các phương án tiêu thụ các sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó ban giám đốc thường xuyên nắm bắt các thị trường tiêu thụ, chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới, lựa chọn những khách hàng có tính ổn định và tài chính mạnh.

- Trong niên độ đã tăng được khách hàng giấy tiêu thụ giấy trúc bách, lượng hàng giấy tồn kho bình quân thấp. Liên hệ thêm được nhiều khách hàng Trung quốc nhập khẩu tinh bột sắn và tiêu thụ hết sản phẩm trước khi vào vụ SX mới.

- Giá bán các sản phẩm điều chỉnh linh hoạt, sát với giá thị trường.

*Một số hạn chế:

- Chưa tìm thêm được nhiều khách hàng xuất khẩu giấy đế.

- Giá bán tinh bột sắn còn thấp hơn kỳ vọng, đánh giá tình hình chưa chính xác sự biến động của thị trường ở một vài thời điểm trong niên độ.

6. Quản lý vốn, kế toán

- Công tác hạch toán kế toán tại Công ty tốt. Công tác kiểm tra, hướng dẫn tại các đơn vị đã cụ thể chi tiết hơn, đã áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

- Nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, trong niên độ không có phát sinh vi phạm về quản lý tài chính.

- Đã thường xuyên phân tích, báo cáo kịp thời hiệu quả SX - KD lũy kế hàng tháng, quý lên chủ tịch HĐQT, có các đề xuất cụ thể về tiêu thụ sản phẩm.

*Một số hạn chế:

Công tác phân tích thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm còn chưa tốt.

7. Thực hiện các Phương án

(1) Phương án cải tạo NM sắn: Đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt, cải tạo các thiết bị trong tháng 09/2025 theo phương án đã phê duyệt, sang tháng 10 chạy nghiệm thu  bàn giao.

(2) Phương án cải tạo thiết bị giấy: Đã tiến hành khảo sát 05 lần, đã xây dựng xong phương án tiền khả thi trình Hội đồng quản trị và được phê duyệt. Tiếp tục triển khai xây dựng phương án khả thi của từng nhà máy và tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 10/2025.

8. Các công tác khác

8.1 Công tác an toàn: PCCN, ATLĐ, môi trường, phòng chống bão lũ và ANTT.

- Công tác an toàn lao động cơ bản đảm bảo.

- Phương án PCCC ở NM Văn Yên đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, nhưng chưa triển khai nghiệm thu bàn giao và xác nhận phương án hoàn thành của cơ quan chức năng.

- Tất cả các nhà máy đều đã được cấp Giấy phép môi trường theo quy định. Hoàn thiện việc lắp đặt quan trắc tự động nước thải ở NM Sắn Văn Yên.

8.2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Việc hướng dẫn các đơn vị khắc phục nghiệm thu bàn giao công đoạn đã có chuyển biến theo hướng tích cực, đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình, tình trạng sai phạm giảm đáng kể, các định mức KTKT giảm.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn được thực hiện thường xuyên, nhưng việc kiểm tra chưa sâu sát, chưa có nhiều đợt kiểm tra theo chuyên đề.

8.3. Công tác thi đua khen thưởng.

Hàng tháng, hàng quý, Công ty và các nhà máy đã sơ kết và phát phát động công tác thi đua. Công tác thi đua đã thực hiện theo quy chế, đánh giá phân xếp loại các đơn vị trên cơ sở các tiêu chí quy định và những khó khăn khách quan. Vì vậy, thi đua khen thưởng đã có tác dụng tương đối tích cực trong SX-KD.

9. Đánh giá chung

Mặc dù, còn một số các hạn chế, tồn tại trong niên độ vừa qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự triển khai quyết liệt của BGĐ, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch như Tinh bột sắn đạt 101%, bã sắn đạt 100%, giấy đế đạt 100% và doanh thu đạt 106%, thu nhập bình quân đạt 101% KH niên độ. Vì vậy, hoạt động SX-KD của Công ty tương đối ổn định và đặc biệt kết quả SX-KD hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông giao (50,4 tỷ/40 tỷ KH).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2025-2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.

- Các điều kiện phục vụ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ, như lao động, vốn, các loại vật tư chính, MMTB...

2. Khó khăn

- Đối với sản xuất sắn, bã sắn:

+ Thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và thế giới nhu cầu giảm, đặc biệt là Trung Quốc do suy thoái kinh tế.

+ Trung quốc tăng mức thuế nhập khẩu do đó giá bán giảm.

+ Các nhà máy sắn ở Lào, Campuchia và Thái Lan tăng lên nhiều. Các nhà máy ở Việt Nam thì tăng công suất, do đó sản lượng tinh bột sắn cung ứng ra thị trường lớn.

+ Diện tích trồng sắn giảm do năm trước bị rớt giá, nhiều nơi người dân chuyển sang trồng loại cây khác nên nguồn cung sẽ giảm, giá nguyên liệu sẽ tăng cao do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị sản xuất khác.

+ Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về bã sắn khô giảm mạnh, do đó giá bán bã sắn giảm.

Vì vậy, nhận định trong niên độ tới chi phí sản xuất sẽ tăng và giá bán có thể tiếp tục giảm và hiệu quả sản xuất không cao.

- Đối với sản xuất giấy:

+ Nguồn nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, áp lực cạnh tranh lớn, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị ngoài công ty mở rộng sản xuất dẫn đến giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao do vùng gần ngày càng giảm, chủ yếu thu mua vùng xa và sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất khác ngoài công ty.

+ Thị trường Đài Loan không tăng về sản lượng cũng như về giá. Trong khi đó, sản xuất giấy trong nước thì tăng mạnh.

+ Giá cả các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

Do đó, chi phí sản xuất sẽ tăng, giá bán giảm và hiệu quả sản xuất có thể không cao.

- Gia công vàng mã: Nhà máy Nguyễn Phúc không ổn định về đơn hàng và phụ liệu. Nhà máy Phú Thịnh rất khó khăn tìm đối tác gia công giấy trúc bách.

- Tỷ giá không ổn định (Nhân dân tệ, Đài tệ, Đô la Mỹ) ảnh hưởng rất nhiều đến các mặt hàng xuất khẩu của Công ty.

- Máy móc thiết bị ngày càng cũ, công nghệ lạc hậu, hay hỏng hóc.

Nhận định tình hình: Có thể nói, niên độ 2025-2026, các mặt hàng sản xuất của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn. Nhưng Ban giám đốc vẫn quyết tâm tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao.

II. KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2025-2026

1. Các chỉ tiêu chính của niên độ 2025-2026.

- Sản lượng:

+ Giấy đế  22.500 tấn. Trong đó: Giấy TB = 10.125 tấn (45%); giấy XK = 4.500 tấn (20%); giấy khác =  7.875 tấn (35%).

+ Vàng mã                   :     3.300 tấn.

+ Bột sắn                     :    40.000 tấn.

+ Bã sắn khô               :      7.000 tấn.

- Doanh thu	              :         625 tỷ.

- Nộp ngân sách	    :           28 tỷ.

- XK trực tiếp	              :    16,8 triệu USD.

- Kết quả SX-KD	    :    Lãi ≥ 45 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân   :     ≥ 13,0 tr.đ/ng/tháng.

2. Công tác tổ chức nhân sự

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công nhân tìm ra những cá nhân có năng lực, trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật để tập trung hướng dẫn đào tạo. Đồng thời, tìm ra những cá nhân có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng lực yếu để loại bỏ tạo chỗ trống cho việc tuyển dụng sắp xếp lao động tốt hơn.

- Tuyển dụng nhân sự có trình độ đại học tập trung các chuyên ngành hóa học thực phẩm, chế biến lâm sản, kế toán. Cao đẳng chủ yếu tập trung vào chuyên ngành cơ điện và các chuyên ngành phù hợp.

- Tăng cường đào tạo tại chỗ lao động quản lý, lao động kỹ thuật để thay thế những cán bộ cũ, bù đắp những lúc thiếu cán bộ do điều chuyển, do nghỉ chế độ…

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ quản lý qua các phòng ban và các nhà máy để đào tạo các công việc mới có thể đảm đương nhiều công việc khác nhau chuẩn bị cho các dự án phát triển công ty.

- Làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ và công nhân, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của công ty đến toàn thể người lao động.

3. Thực hiện các phương án, dự án

- Triển khai phương án cải tạo các dây chuyền sản xuất giấy.

- Xây dựng phương án để khôi phục hoạt động của Nhà máy gia công Phú Thịnh và Nhà máy quế Văn Chấn.

- Xây dựng 01 dự án mới tiền khả thi để phát triển công ty.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

- Các phòng chức năng thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, hướng dẫn theo từng lĩnh vực phân công.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát những nội dung quan trọng trong sản xuất, trong hạch toán sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định.

5. Công tác tài chính kế toán

- Cân đối sử dụng nguồn vốn hiệu quả, chuẩn bị tốt nguồn vốn cho SX-KD.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

- Tham mưu cho Ban giám đốc công ty trong công tác hạch toán, quản lý công nợ.

6. Công tác an toàn: PCCN, ATVSLĐ, môi trường, phòng chống bão lũ và ANTT.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xẩy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến người, tài sản và môi trường xung quanh.

7. Công tác thi đua khen thưởng

- Triển khai kiểm điểm cán bộ chủ chốt toàn công ty theo định kỳ 6 tháng/lần.

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch hàng tháng và hàng quý.

- Đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng đảm bảo đúng quy chế, công bằng, khách quan có tác dụng thúc đẩy người lao động tích cực thi đua sản xuất.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Thực hiện thật tốt công tác tổ chức nhân sự

1.1. Công tác đánh giá nhân sự

- Ban giám đốc Công ty ban hành quy trình đánh giá xếp loại lao động trong toàn Công ty, trong đó xây dựng các chỉ tiêu đánh giá rõ ràng có tính phân loại cao, đảm bảo sự minh bạch và triển khai đến tất cả các đơn vị.

- Hàng tháng, các đơn vị thực hiện việc theo dõi, đánh giá nghiêm túc năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân. Giao trách nhiệm đánh giá cho người đứng đầu các đơn vị như các trưởng phòng, trưởng ban, giám đốc các nhà máy, không được phép né tránh trách nhiệm, e ngại hay trông chờ ỷ lại từ cấp trên.

- Việc đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, đúng người, đúng việc, không cào bằng có tác dụng khuyến khích những lao động tốt phát huy năng lực, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo nhắc nhở, xử lý nghiêm các lao động có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng lực yếu.

- Giao cho phòng TC-HC chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc công tác đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng, chủ động đề xuất khen thưởng ghi nhận những lao động tốt, đồng thời đề xuất xử lý những lao động yếu kém, kể cả phải sa thải.

- Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật Công ty có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, rà soát, phân loại lao động, ra các quyết định khen thưởng các lao động tốt hoặc đề xuất kỷ luật sa thải các lao động yếu kém.

1.2. Công tác tuyển dụng

- Ban giám đốc và phòng TC-HC tiếp tục triển khai việc tuyển dụng lao động cho các phòng ban và tất cả các nhà máy, ưu tiên lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công ty để đào tạo cho các dự án phát triển công ty sau này. Tập trung tuyển thêm lao động trực tiếp cho các nhà máy giấy.

- Phòng TC-HC chủ động tăng cường đi tìm kiếm, tuyển dụng lao động tại các trường chuyên nghiệp, các trung tâm và trang thông tin giới thiệu việc làm, các khu công nghiệp, gặp gỡ trực tiếp ứng viên để thuyết phục, động viên về làm việc với Công ty. Chủ động đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng, hàng tuần có báo cáo kết quả về Ban giám đốc công ty.

- Lãnh đạo các phòng ban chức năng, ban giám đốc các nhà máy tích cực tìm kiếm lao động tại địa phương và các vùng lân cận, giới thiệu lao động có trình độ gửi về phòng TC-HC công ty, gắn kết quả việc tuyển dụng vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng.

1.3. Công tác quy hoạch, đào tạo

- Tiếp tục triển khai phương án quy hoạch đào tạo theo chỉ đạo của HĐQT. Bố trí lao động có trình độ chuyên ngành kỹ thuật phải được làm việc để đào tạo từ các công đoạn trong các dây chuyền SX đến tổ cơ điện để am hiểu tất cả về sản xuất, về thiết bị theo đúng quy trình đào tạo của công ty. Thời gian đào tạo áp dụng linh hoạt theo đặc điểm SX của từng nhà máy, theo năng lực trình độ của từng cá nhân với yêu cầu cán bộ trong diện quy hoạch sau một thời gian phải nắm bắt hết các quy trình thì mới được bổ nhiệm.

- Giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho các trưởng phòng và giám đốc các nhà máy. Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, làm công tác tư tưởng, tuyên truyền phổ biến chủ trương định hướng, quy trình đào tạo của công ty, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân trong diện được quy hoạch đào tạo được làm việc, được phát huy năng lực, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban giám đốc công ty chủ động gặp gỡ, nắm bắt tình hình, tuyên truyền chủ trương của công ty, trao đổi với các các nhân trong diện đào tạo quy hoạch để các cá nhân yên tâm làm việc lâu dài cho công ty.

- Hàng tháng, các trưởng phòng ban, giám đốc các nhà máy phải có báo cáo đánh giá chi tiết kết quả đào tạo của từng cá nhân, phải đảm bảo tính xây dựng, công bằng, đúng tính chất, không nể nang, không né tránh trách nhiệm.

- Hàng tháng, quý phòng TC-HC chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, báo cáo nhận xét kết quả đào tạo lên Ban giám đốc công ty và Hội đồng quản trị Công ty.

1.4. Điều động, bổ nhiệm

- Căn cứ vào kết quả công tác quy hoạch đào tạo, Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch điều động, bổ nhiệm, sắp xếp vị trí cán bộ có năng lực trong toàn Công ty.

- Giao cho các phòng chức năng, các nhà máy chủ động xây dựng, đề xuất phương án điều động bổ nhiệm cán bộ đến các phòng chức năng hoặc nhà máy trên cơ sở đúng người, đúng việc khi có yêu cầu từ HĐQT hoặc ban Giám đốc Công ty.

- Các cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo phải đảm bảo được luân chuyển làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, có thể đảm đương nhiều công việc để chuẩn bị sử dụng cho các dự án của công ty sau này hoặc thay thế cán bộ nghỉ chế độ hay xin nghỉ.

- Ban giám đốc công ty, cán bộ các phòng chức năng, giám đốc các nhà máy chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ để các cán bộ được bổ nhiệm phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, không làm ảnh hưởng đến kết quả của các đơn vị.

- Kiên quyết xử lý các cán bộ có tư tưởng bảo thủ, không thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Công ty.

2. Công tác tư tưởng của cán bộ, công nhân

2.1. Triển khai kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026

- Ban giám đốc triển khai phương án khoán quản niên độ 2025-2026 trong toàn Công ty. Ban hành các quyết định giao khoán để các nhà xây dựng và trienr khai phương án khoán quản ngay từ đầu tháng 10/2025.

- Ban giám đốc Công ty tập trung tuyên truyền chủ trương cơ bản trong các nội dung giao khoán của công ty với mục tiêu là: Tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, giữ uy tín của công ty từ đó tăng hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động.

2.2. Phổ biến các nghị quyết

- Ban giám đốc công ty nhanh chóng triển khai chủ trương, định hướng của HĐQT, Đảng ủy công ty đến cán bộ chủ chốt nhà máy, tùy vào mức độ cấp thiết của công việc để mà nhấn mạnh các nội dung và thời gian hoàn thành.

- Tiếp tục phổ biến các chủ trương lớn của công ty về kế hoạch SX-KD, đặc biệt là các mục tiêu trọng tâm như sản lượng, giảm giá thành, quy trình sản xuất và nâng cao thu nhập người lao động.

2.3. Công tác tư tưởng cán bộ

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ đề của Đại hội Chi - Đảng bộ, đó là "Tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành ổn định và phát triển Công ty theo lời Bác dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".

- Tiếp tục thực hiện nghiêm khẩu hiệu "Chất lượng - uy tín - hiệu quả"; " Giảm ngay diễn giải quanh co, lý do lý trấu. Hãy nêu biện pháp khắc phục và quyết tâm thực hiện”. Tiếp tục đổi mới tư duy, chống bảo thủ trì trệ ở toàn thể cán bộ chủ chốt của công ty.

- Thực hiện tốt 3 quyết “Quyết chí – Quyết tâm – Quyết liệt” từ Ban giám đốc công ty đến các phòng ban chức năng và các nhà máy. Mỗi đơn vị tự xác định cho mình các chỉ tiêu cụ thể hàng tháng, hàng quý để đưa ra các nội dung phấn đấu, các biện pháp thực hiện và tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục xác định việc thực hiện 6 bước công việc là cực kỳ quan trọng trong toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty.

- Thời điểm hiện nay, sẽ chuyển từ hướng dẫn, tuyên truyền rồi xử lý cán bộ sang ưu tiên xử lý trước kết hợp với tuyên truyền động viên. Vì vậy, tất cả những trường hợp cố tình làm bừa, làm ẩu, sai chủ trường sẽ bị xử lý nghiêm khắc, kể cả phải sa thải hoặc điều chuyển công việc.

2.4. Công tác tư tưởng công nhân

- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình chung của công ty cũng như các khó khăn để cùng nhau tìm biện pháp khắc phục.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể người lao động về phương án cải tạo thiết bị giấy gắn với cơ cấu lại lao động ở các NM. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết đề nghị chính đáng.

3. Tìm kiếm phương án, dự án

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công trong Ban giám đốc Công ty, trong đó Giám đốc tập trung vào việc tìm kiếm các phương án, dự án phát triển Công ty, còn công việc chuyên môn cụ thể giao cho các phó giám đốc phụ trách thực hiện.

- Tổ chức lại Ban quản lý dự án, xây dựng lại quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Hàng tuần, hàng tháng Ban quản lý dự án tổ chức họp bàn về kết quả tìm kiếm dự án, xây dựng các kế hoạch công việc cụ thể thường xuyên báo cáo HĐQT tiến độ hoàn thành. Nội dung đi nghiên cứu tìm hiểu phải rõ ràng, cụ thể bám vào những điều kiện của dự án khả thi.

- Tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu và xây dựng phương án hiệu quả để đề xuất khôi phục sản xuất tại NM gia công giấy XK Phú Thịnh và NM quế Văn Chấn.

- Tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng dự án tiền khả thi về SX - KD các mặt hàng mà công ty đang có thế mạnh.

4. Triển khai các phương án cải tạo

4.1. Phương án cải tạo Nhà máy sắn Văn Yên

- Hoàn chỉnh việc đào tạo hướng dẫn vận hành thiết bị mới, hoàn chỉnh nghiệm thu chạy liên động không tải, có tải đảm bảo nhà máy đi vào sản xuất ổn định, đạt các mục tiêu mà phương án đề ra.

- Đánh giá hiệu quả của phương án cải tạo, tổng kết rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho các phương án cải tạo những năm tới.

4.2. Phương án cải tạo thiết bị SX giấy giai đoạn 3

- Xây dựng và triển khai phương án khả thi cho từng nhà máy.

- Thành lập các nhóm quản lý phương án do Phó giám đốc công ty phụ trách, nhóm triển khai phương án và nhóm thợ chính thực hiện việc cải tạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Cải tạo lần lượt từng nhà máy, sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo đạt mục tiêu mới triển khai đến các nhà máy khác.

- Thời gian triển khai từ tháng 10/2025 đến hết tháng 5/2026.

5. Công tác sản xuất

5.1. Công tác nguyên nhiên liệu

- Nguyên nhiên liệu giấy:

+ Giao cho đồng chí Phó giám đốc Công ty phụ trách mảng lâm sản chù trì xây dựng phương án thu mua nguyên - nhiên liệu giấy cho cả niên độ 2025-2026. Phương án xây dựng phải đảm bảo đáp ứng đủ cho sản xuất hiện tại và đáp ứng đủ khi tăng công suất sau khi hoàn thành phương án cải tạo thiết bị giấy giai đoạn 3, dự trữ hợp lý.

+ Ban giám đốc và phòng KH-KD nắm bắt chắc tình hình nguyên nhiên liệu để chủ động điều tiết về sản lượng, giá cả và giữa các nhà máy.

+ Duy trì việc phân vùng thu mua cho các nhà máy, không để các nhà máy xâm lấn vùng thu mua của nhau.

+ Hàng quý, hàng tháng căn cứ vào tình hình thời tiết, mùa vụ… xây dựng các chỉ tiêu sản lượng cụ thể giao cho các nhà máy, thu mua đảm bảo đủ cho sản xuất và dự trữ hợp lý từng thời điểm, hàng ngày cán bộ phụ trách đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện.

+ Tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, đặc biệt là những đại lý ở vùng gần, vùng có sản lượng lớn, chất lượng tốt. Việc mua nguyên – nhiên liệu phải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

+ Phân công trong Ban giám đốc, cán bộ phòng kế hoạch chỉ đạo trực tiếp các nhà máy về công tác thu mua nguyên nhiên liệu, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất. Áp dụng giá mua linh hoạt và điều tiết nguyên liệu giữa các nhà máy cho nhau không để nhà máy nào phải dừng SX do thiếu nguyên –nhiên liệu.

- Đối với nguyên nhiên liệu sắn

+ Giao cho nhà máy sắn Văn Yên xây dựng phương án thu mua nguyên nhiên liệu có tính khả thi thực hiện cao. Trong đó phải cụ thể hóa thời điểm thu mua, địa điểm thu mua, sản lượng thu mua từng khu vực. Ưu tiên thu mua nhiều vào thời điểm chính vụ (Tháng 12, tháng 1), Phương án phải đảm bảo đủ sản lượng kế hoạch và có dự phòng.

+ Tiếp tục mở rộng địa bàn thu mua kết hợp tăng số lượng đại lý để đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

+ Áp dụng giá mua linh hoạt theo thời điểm nhưng phải gắn với giá bán sản phẩm, đảm bảo duy trì hiệu quả theo kế hoạch khoán đã giao.

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc cân nhận, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bảo quản đúng quy trình.

+ Có phương án hiệu quả để chỉ đạo quyết liệt thu mua ở những vùng lân cận gần nhà máy, những vùng sắn có chất lượng tốt.

5.2. Năng suất, chất lượng sản phẩm

- Đối với giấy đế:

+ Năng suất duy trì ổn định, giao chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu các nhà máy phải hoàn thành KH hàng tháng ở mức tốt trở lên. Sau khi đầu tư cải tạo thiết bị, giấy năng suất phải đạt mục tiêu đề ra.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, nghiệm thu bàn giao công đoạn SX, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy trình.

+ Phòng KH - KD cử cán bộ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã quy định tại kho và đang SX. Trường hợp không đạt theo mẫu, yêu cầu NM không cho nhập kho và không xuất hàng. Lập biên bản để đề xuất Công ty xử lý.

+ Các nhà máy yêu cầu kỹ thuật, thủ kho liên tục kiểm tra hàng ca và giám sát chặt chẽ khâu nghiệm thu sản phẩm trước khi cho vào kho. Không để sản phẩm không đạt chất lượng xuất cho khách hàng. Trường hợp khách hàng phản hồi thì nghiêm túc tiếp thu khắc phục ngay, nếu phát sinh hàng trả lại thì Ban giám đốc nhà máy tự giải quyết và trừ vào thu nhập những người có liên quan.

- Đối với gia công vàng mã:

+ Năng suất giấy vàng mã đạt 3,1 người/cont/tháng, 10 tấn/ngày để đảm bảo 15 cont/tháng.

+ Tập trung vào công tác tuyển dụng, đào tạo lao động có tay nghề, có năng suất làm việc tốt, bố trí tăng giờ làm hợp lý nhưng phải đúng quy định.

- Đối với sản phẩm tinh bột sắn và bã sắn:

+ Năng suất bình quân phải đạt mục tiêu mà phương án cải tạo đề ra.

+ Vào thời điểm chính vụ phải đẩy tối đa công suất các dây chuyền, tăng năng suất hàng ngày thêm 5-10% để tận dụng hết ưu thế về nguồn nguyên liệu.

5.3. Giảm giá thành sản xuất

- Giảm giá thành SX giấy:

+ Hàng ngày, 5 ngày, 10 ngày... các Nhà máy và Công ty phải tính được giá thành sản xuất cụ thể, khi có phát sinh thì tập trung xử lý kịp thời.

+ Giám đốc các nhà máy và phòng ban công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty khi Kế hoạch giảm giá thành sản xuất của đơn vị mình không đạt hiệu quả.

- Giảm giá thành SX sắn:

+ Nhà máy phải tính toán định mức tiêu hao nguyên liệu từng ca, từng ngày.. từ đó tính được giá thành SX làm cơ sở xây dựng giá bán sản phẩm. Trường hợp phát sinh khó khăn thì phải tập trung giải quyết, không được chủ quan kéo dài việc SX kém hiệu quả.

+ Phòng KH – KD phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tổng hợp tình hình thực hiện ĐM của nhà máy, cùng tính toán xác định giá thành cụ thể từng lô hàng.

+ Nhà máy tự xây dựng kế hoạch giá thành SX hàng tháng, quý, năm …giá thành chính vụ đủ bù đắp cho giá thành đầu và cuối vụ.

5.4. Sửa chữa, vận hành máy móc thiết bị

- Máy móc thiết bị giấy:

+ Đầu tháng các NM dành 01 ngày để sửa chữa, bảo dưỡng tổng thể MMTB, tập trung vào hệ thống máy xeo, sấy. Trong tháng, toàn bộ các nhà máy phải đảm bảo MMTB hoạt động ổn định, lâu dài, duy trì năng suất bình quân.

+ Khi triển khai phương án cải tạo thiết bị thì Ban giám đốc nhà máy, cán bộ kỹ thuật, công nhân cơ điện tập trung vào tiếp thu chuyển giao, nghiên cứu nguyên lý, cách vận hành, nắm chắc cơ cấu thiết bị để có thể chủ động vận hành hoặc sửa chữa ngay sau khi được bàn giao sử dụng.

- Máy móc thiết bị gia công vàng mã: Tiếp tục đôn đốc Đối tác sửa chữa, thay thế, bổ sung theo nội dung biên bản làm việc giữa hai bên.

- Máy móc thiết bị sắn:

+ Thiết lập lại hồ sơ lý lịch thiết bị của các dây chyền mới được đầu tư cải tạo, sửa chữa, ban hành tài liệu hướng dẫn vận hành.

+ Thực hiện nghiêm túc chạy nghiệm thu liên động có tải các dây chuyền sau khi sửa chữa và cải tạo, nếu có sự cố phải sửa chữa khắc phục ngay

+ Xây dựng và triển khai thực hiện đào tạo hướng dẫn lại quy trình quản lý, vận hành thiết bị đặc biệt là thiết bị mới đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp làm bừa làm ẩu gây hư hại thiết bị.

+ Hàng ngày, giám sát chặt chẽ hoạt động của thiết bị, chuẩn bị đủ vật tư thay thế dự phòng, hạn chế dừng máy quá lâu đặc biệt trong thời điểm chính vụ.

+ Tiếp tục đi tìm hiểu nghiên cứu máy móc thiết bị, công nghệ của các nhà máy khác để về áp dụng.

6. Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa

- Đối với giấy đế:

+ Tiêu thụ hết các sản phẩm sản xuất ra theo kế hoạch.

+ Thường xuyên đi thị trường để nắm bắt tình hình thực tế thị trường tiêu thụ, các đơn vị sản xuất giấy và gia công, có các đề xuất kịp thời.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng mới để giấy xuất khẩu trực tiếp đạt trên 20% sản lượng, giấy trúc bách trên 45% sản lượng.

+ Đôn đốc và có biện pháp mạnh cụ thể đối với từng khách hàng để nhanh chóng thanh toán công nợ, giảm dư nợ bình quân.

+ Kịp thời điều chỉnh phương án sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường với chủ trương tập trung sản xuất và tiêu thụ giấy trúc bách, giấy xuất khẩu để giảm lượng hàng tồn kho.

- Đối với gia công vàng mã:

+ Căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ hàng tháng để tập trung tiêu thụ hết sản phẩm làm ra.

+ Căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác và các Biên bản làm việc giữa Công ty và Đối tác để thường xuyên trao đổi, đôn đốc đơn hàng, phụ tùng, phụ liệu đảm bảo sản xuất 15 cont/tháng.

+ Tiếp tục tìm kiếm đối tác mới cho NM Phú Thịnh.

+ Đôn đốc thường xuyên khách hàng thanh toán công nợ theo như Hợp đồng và cam kết giữa hai bên.

- Đối với tinh bột sắn:

+ Nắm chắc tình hình thị trường về nhu cầu, giá bán. Hàng tuần, hàng tháng xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu lợi nhuận để báo cáo kịp thời đến chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để tăng lượng tiêu thụ cũng như có giá cả tốt nhất. Tăng cường tiêu thụ trong nước để có biện pháp tìm kiếm khách hàng nội địa.

+ Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong kho, đảm bảo mới được giao cho khách hàng.

7. Thường xuyên quan tâm công tác an toàn: PCCN, môi trường, ATLĐ, ANTT.

- Tổ kiểm tra, thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn, đặc biệt là công tác PCCN, ANTT. Lập biên bản đề nghị xử lý Ban giám đốc NM nào không thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn.

- Xử lý môi trường theo đúng quy trình,

- Tăng cường mối đoàn kết với chính quyền địa phương đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực các nhà máy đóng quân.

8. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn

- Các phòng ban công ty 10 ngày/lần, cử người giám sát kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư sản xuất. Phòng KH-KD, giám sát thường xuyên về thực hiện quy trình sản xuất. Tổng hợp việc thực hiện các loại định mức 05 ngày/lần.

- Ban giám đốc Công ty thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để có các biện pháp xử lý kịp thời.

9. Công tác báo cáo, tài chính kế toán

- Phòng kế toán cử người tăng cường kiểm tra nhắc nhở nghiệp vụ kế toán các nhà máy, trường hợp nào chây ỳ không thực hiện, dây dưa kéo dài thì lập biên bản xử lý và có đề xuất kỷ luật hoặc thay thế.

- Hàng tuần, Kế toán trưởng tổng hợp các chi phí để báo cáo trực tiếp Giám đốc công ty, mục tiêu là tiết kiệm chi phí nhất có thể, báo cáo dự ước hiệu quả toàn Công ty lũy kế đến các thời điểm báo cáo. Các phòng Kế hoạch, Kế toán có báo tình hình sử dụng vật tư, tài chính, mua bán vật tư, sản phẩm cho GĐ công ty.

10. Công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện kiểm điểm cán bộ chủ chốt toàn công ty theo định kỳ 6 tháng/lần. Ban giám đốc, phòng TC-HC hướng dẫn các cá nhân viết kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và cả niên độ, gửi về phòng TCHC và Ban giám đốc trước khi triển khai kiểm điểm. Việc kiểm điểm phải dưới sự giám sát của Ban giám đốc công ty và chứng kiến của cán bộ nhân viên các đơn vị.

- Phát động phong trào thi đua hàng tháng, hàng quý theo dõi những đơn vị có thành tích nổi bật về năng suất, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, MMTB, quản lý điều hành và hiệu quả SX-KD...để động viên khen thưởng xứng đáng.

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể người lao động về mục đích, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.

IV. KIẾN NGHỊ

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2025-2026 có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Ban giám đốc Công ty, kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 01 dự án mới khả thi để phát triển Công ty.

2. Xây dựng và triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị, công nghệ...nhằm ổn định sản suất, tăng hiệu quả SX-KD. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn.

3. Về mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty trong niên độ 2025-2026:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng đến dưới 55 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 5% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 55 tỷ đồng đến dưới 65 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 6% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 65 tỷ đồng đến dưới 75 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 7% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng đến dưới 85 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 8% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 85 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 9% LNST.

* Niên độ 2025-2026 là niên độ được dự báo tiếp tục khó khăn đối với sản xuất các loại sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế của Công ty về việc kiện toàn mô hình quản trị; tư duy đổi mới; đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; nền tài chính minh bạch, lành mạnh; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; MMTB; cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2025-2026.

Trên đây là nội dung dự thảo Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2024-2025, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

|  | TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
| --- | --- |